# خطة التنفيذ الشاملة لنظام OAS

## Optical & Accounting Management System

## 1. الهدف

تنفيذ نظام إدارة بصريات متكامل يغطي:

Identity → Customers → Prescriptions → Products/Lenses → Suppliers → Purchasing → Inventory → Customer Orders → Sales → Optical Production → Payments → Accounting → Commissions → Returns → Reporting

مع جزء محاسبي داخلي متكامل لا يعتمد على نظام محاسبي خارجي.

# المرحلة 0 — تثبيت القرارات الأساسية

هذه المرحلة لا تحتوي شاشات Business كبيرة، وإنما تمنع إعادة التصميم لاحقًا.

يتم اعتماد القرارات التالية:

| القرار | المطلوب |
| --- | --- |
| العملة الأساسية | Base Currency واحدة في V1 |
| أساس المحاسبة | Accrual Accounting |
| السنة المالية | تاريخ البداية والنهاية |
| طريقة تكلفة المخزون | Moving Weighted Average مبدئيًا |
| الضرائب | Enabled/Disabled + قواعدها |
| توقيت ترحيل البيع | عند Posting للفاتورة |
| توقيت إثبات تكلفة البيع | بالتزامن مع Posting/Consumption |
| حسابات العملاء | Subledger تحت AR Control |
| حسابات الموردين | Subledger تحت AP Control |
| العربون | Customer Advances Liability |
| ترقيم الحسابات | حسب مستويات دليل الحسابات |
| ترقيم المستندات | Sequence مستقلة |
| تعديل المستند المرحل | ممنوع مباشرة؛ Correction/Reversal |
| المخزون السالب | ممنوع |
| الفرع | محل واحد في V1 |
| Cost Centers | بنية قابلة للإضافة، ويمكن تعطيلها في V1 |

# المرحلة 1 — Foundation & Cross-Cutting

## 1.1 Identity

استكمال:

- Users

- Roles

- Permissions

- Authentication

- Password Policy

- Account Locking

- User Disable

- Security Events

## 1.2 Employees

إنشاء:

- Employee

- Employee Number

- Salesperson

- Technician

- Commission Eligibility

- User Link

## 1.3 Permission Model

إنشاء صلاحيات تفصيلية لـ:

- Sales

- Inventory

- Purchasing

- Accounting

- Cash

- Expenses

- Commissions

- Returns

- Settings

- Audit

ويفصل بين:

- View

- Create

- Edit

- Approve

- Post

- Cancel

- Override

## 1.4 Document Numbering Engine

محرك مركزي لأرقام:

- Customer

- Supplier

- Employee

- Invoice

- Customer Order

- Purchase Order

- Receipt

- Voucher

- Journal Entry

- Optical Job

- Return

مع حماية Concurrency.

## 1.5 Settings

إعدادات مركزية مقسمة حسب Module.

## 1.6 Reference Data

إدارة:

- Product Types

- Lens Types

- Materials

- Coatings

- Payment Methods

- Expense Types

- Return Reasons

- Cancellation Reasons

- Adjustment Reasons

## 1.7 Approval Workflow

محرك موافقات عام يستخدم في:

- الخصومات.

- تغيير السعر.

- فروقات الاستلام.

- تعديل المخزون.

- PO.

- المصروفات.

- القيود اليدوية.

- المرتجعات الاستثنائية.

## 1.8 Audit

تسجيل:

- Actor

- Time

- Action

- Entity

- Entity ID

- Old Values

- New Values

- Reason

- Correlation ID

# المرحلة 2 — Accounting Foundation

هذه المرحلة أساسية ويجب تنفيذها قبل المبيعات النهائية.

# 2.1 شجرة الحسابات Chart of Accounts

إنشاء شجرة حسابات Hierarchical حقيقية.

التصنيفات الرئيسية:

- Assets

- Liabilities

- Equity

- Revenue

- Expenses

## كل حساب يحتوي على:

- Account ID

- Account Code

- Arabic Name

- English Name عند الحاجة

- Parent Account

- Level

- Account Type

- Normal Balance

- Posting/Non-Posting

- Control Account

- Manual Posting Allowed

- Active

- System Account

- Effective Date

## طبيعة الحساب

- Debit

- Credit

## أنواع الحسابات

- Header

- Posting Account

- Control Account

- Subledger Account

# 2.2 نموذج أولي لدليل الحسابات

## 1 — الأصول

### 11 — الأصول المتداولة

- 1101 الصندوق

- 1102 البنك

- 1103 عهد نقدية

- 1104 حسابات البطاقات قيد التسوية

### 12 — العملاء

- 1200 مراقبة حسابات العملاء

  - حسابات العملاء الفرعية

### 13 — المخزون

- 1301 مخزون الإطارات

- 1302 مخزون العدسات

- 1303 مخزون الإكسسوارات

- 1304 مخزون منتجات أخرى

### 14 — مصروفات مقدمة وأصول متداولة أخرى

## 2 — الالتزامات

### 21 — الموردون

- 2100 مراقبة حسابات الموردين

  - حسابات الموردين الفرعية

### 22 — دفعات العملاء المقدمة

- 2201 Customer Advances

### 23 — الضرائب المستحقة

### 24 — التزامات أخرى

## 3 — حقوق الملكية

- 3101 رأس المال

- 3201 الأرباح المحتجزة

- 3301 أرباح/خسائر السنة الحالية

## 4 — الإيرادات

- 4101 مبيعات الإطارات

- 4102 مبيعات العدسات

- 4103 مبيعات النظارات الكاملة

- 4104 مبيعات الإكسسوارات

- 4105 إيرادات الخدمات

- 4191 مردودات المبيعات

- 4192 خصومات المبيعات حسب النموذج المحاسبي

## 5 — تكلفة المبيعات

- 5101 تكلفة الإطارات المباعة

- 5102 تكلفة العدسات المباعة

- 5103 تكلفة الإكسسوارات

- 5191 تكلفة تلف/كسر التجهيز

## 6 — المصروفات

- 6101 الإيجار

- 6102 الكهرباء

- 6103 المياه

- 6104 الاتصالات

- 6105 الرواتب

- 6106 النقل

- 6107 الصيانة التشغيلية

- 6108 القرطاسية

- 6109 مصروفات بنكية

- 6190 مصروفات أخرى

هذا Template ابتدائي فقط، والدليل نفسه يكون قابلًا للإدارة.

# 2.3 قواعد شجرة الحسابات

يمنع:

- الترحيل إلى حساب Header.

- حذف حساب مستخدم.

- تغيير طبيعة حساب له قيود بطريقة تكسر التاريخ.

- إنشاء Cycle في Parent Accounts.

- تعطيل Control Account يستخدمه النظام دون معالجة Mapping.

# 2.4 Fiscal Years

إنشاء:

- Fiscal Year

- Start Date

- End Date

- Status

الحالات:

- Future

- Open

- Closing

- Closed

# 2.5 Fiscal Periods

كل سنة تحتوي فترات مالية.

الحالات:

- Open

- Soft Closed

- Closed

مع إمكانية:

- إقفال المبيعات فقط.

- إقفال المخزون.

- إقفال المحاسبة بالكامل إذا قررنا دعم Partial Locks.

# المرحلة 3 — Accounting Posting Engine

هذه أهم طبقة مالية في النظام.

لا ينشئ Sales أو Purchasing قيودًا مباشرة بطريقة Hard-Coded.

يتم إنشاء:

Accounting Posting Engine

# 3.1 Posting Profiles

تحديد الحسابات المرتبطة بكل عملية.

مثال:

### Sales Posting Profile

- AR Control

- Cash

- Sales Revenue

- Sales Discount

- Sales Return

- Tax

- Inventory

- COGS

### Purchasing Profile

- AP Control

- Inventory

- Purchase Tax

- Purchase Return

### Inventory Profile

- Inventory

- COGS

- Inventory Gain

- Inventory Loss

- Scrap

- Damage

# 3.2 Journal Entry

Header:

- Journal Number

- Journal Type

- Posting Date

- Document Date

- Fiscal Period

- Description

- Source Module

- Source Document Type

- Source Document ID

- Status

- Created By

- Approved By

- Posted By

Lines:

- Account

- Debit

- Credit

- Description

- Customer/Supplier Reference

- Cost Center عند استخدامه

- Product/Warehouse Reference عند الحاجة

# 3.3 قواعد القيود

دائمًا:

Total Debit = Total Credit

ولا يسمح بـPosting إذا:

- الفترة مغلقة.

- الحساب معطل.

- الحساب Header.

- Posting Profile ناقص.

- Debit/Credit غير متوازن.

- المستند سبق ترحيله.

# 3.4 حالات القيد

- Draft

- Pending Approval

- Approved

- Posted

- Reversed

# 3.5 Reversal

القيد Posted لا يعدل أو يحذف.

يتم:

Original Journal
→ Reversal Journal
→ Corrected Journal عند الحاجة.

# المرحلة 4 — العملاء والموردون والحسابات الفرعية

## 4.1 Customer Accounting

إنشاء العميل يؤدي إلى:

Customer Master
+
Customer Subledger Account

تحت:

Accounts Receivable Control Account.

رقم الحساب يولد آليًا.

## 4.2 Supplier Accounting

بنفس الطريقة:

Supplier
→ Supplier Subledger

تحت:

Accounts Payable.

# 4.3 Customer Statement

يعرض:

- Opening Balance

- Invoices

- Payments

- Returns

- Advances

- Allocations

- Adjustments

- Closing Balance

# 4.4 Supplier Statement

يعرض:

- Opening

- Purchases

- Payments

- Purchase Returns

- Adjustments

- Closing Balance

# المرحلة 5 — Optical Master Data

تنفيذ:

## Customers

- بيانات العميل.

- البحث.

- الأرشفة.

- Duplicate Detection.

## Prescriptions

OD / OS:

- SPH

- CYL

- AXIS

- ADD

- Prism

- Base

- PD

- Monocular PD

- VA

- Fitting Height

مع Prescription History وRevision.

## Products

- Products

- Categories

- Brands

- Barcode

- Units

- Variants

## Frames

- Model

- Color

- Size

- Material

- Rim Type

## Lens Catalog

- Lens Types

- Materials

- Coatings

- Brands

- Power Groups

- SPH/CYL/ADD ranges

## Pricing Engine

- Base Prices

- Lens Pricing

- Supplier Prices

- Effective Dates

- Price History

- Price Snapshot

# المرحلة 6 — الموردون والمشتريات

تنفيذ:

## Supplier Catalog

- Supplier Product

- Supplier Price

- Lead Time

- Unit

- Price History

## Daily Purchase Requests

للنقص المرتبط بعميل.

## Replenishment Requests

لإعادة تعبئة المخزون.

## Purchase Orders

الحالات:

Draft
→ Pending Approval
→ Approved
→ Sent
→ Partially Received
→ Fully Received
→ Closed

## Receiving

- Partial

- Full

- Actual Quantity

- Actual Cost

- Supplier Invoice

- Expiry

## Purchase Returns

ربط المورد والمخزون والمحاسبة.

# المرحلة 7 — Inventory Core

## 7.1 المخازن

دعم مخزن واحد أو أكثر داخل المحل دون Branches.

## 7.2 أرصدة المخزون

- On Hand

- Reserved

- Available

- On Order

Available = On Hand - Reserved.

## 7.3 Inventory Ledger

كل حركة تحفظ كسجل مستقل.

الأنواع:

- Opening

- Purchase Receipt

- Sale

- Sales Return

- Purchase Return

- Transfer

- Reservation

- Release

- Adjustment

- Production Issue

- Production Consumption

- Scrap

## 7.4 Inventory Costing

تنفيذ:

Moving Weighted Average

مع Cost Snapshot.

## 7.5 Inventory Accounting

عند البيع:

Dr COGS
Cr Inventory

عند زيادة جرد:

Dr Inventory
Cr Inventory Gain

عند نقص:

Dr Inventory Loss
Cr Inventory

## 7.6 الجرد

Draft
→ Counting
→ Review
→ Approved
→ Posted

## 7.7 Concurrency

منع بيع آخر كمية مرتين.

# المرحلة 8 — Customer Orders & Advances

إضافة Customer Order كطبقة بين اختيار العميل والفاتورة عندما يكون الطلب يحتاج تجهيزًا أو شراء مواد.

الحالات:

Draft
→ Confirmed
→ Awaiting Stock
→ Partially Available
→ Ready For Production
→ In Production
→ Ready For Delivery
→ Completed

## Customer Advance

إذا دفع العميل عربونًا:

Dr Cash / Bank
Cr Customer Advances

وعند تحويل العربون إلى فاتورة:

Dr Customer Advances
Cr Customer Receivable

أو تتم التسوية المناسبة حسب سيناريو الفاتورة.

# المرحلة 9 — Sales

## Sales Invoice

الحالات:

- Draft

- Confirmed

- Posted

- Cancelled

## البيع يدعم:

- Frame

- Lens

- Frame + Lens

- Complete Glasses

- Accessories

- Services

## Invoice Line Snapshot

- Product

- Description

- Quantity

- Base Price

- Actual Price

- Discount

- Tax

- Final Amount

- Cost

## Posting مثال للبيع الآجل

Dr Customer Receivable
Cr Sales Revenue
Cr Tax Payable عند التطبيق

ثم:

Dr COGS
Cr Inventory

# المرحلة 10 — Discounts & Price Overrides

تنفيذ:

- Line Discount

- Invoice Discount

- Percentage

- Fixed Amount

مع:

- User Limit

- Role Limit

- Reason

- Approval Workflow

Price Override يكون عملية مستقلة عن Discount.

# المرحلة 11 — Payments, Cash & Banks

## Payments

- Cash

- Card

- Transfer

- Credit

- Mixed

## Customer Receipt

Dr Cash / Bank
Cr Customer Receivable

## Supplier Payment

Dr Supplier Payable
Cr Cash / Bank

## Vouchers

- Receipt Voucher

- Payment Voucher

## Cash Shift

- Opening Balance

- Receipts

- Payments

- Expected

- Actual

- Difference

- Closing

- Approval

# المرحلة 12 — Bank & Payment Reconciliation

لإكمال الجزء المالي فعليًا:

## Bank Accounts

إدارة حسابات البنوك.

## Card Clearing

عمليات البطاقة يمكن أن تذهب إلى:

Card Clearing

حتى تثبت تسوية البنك.

## Bank Reconciliation

مطابقة:

Bank Statement

مع:

Book Transactions.

الحالات:

- Matched

- Unmatched

- Difference

- Reconciled

# المرحلة 13 — Optical Production

## Optical Job

يرتبط بـ:

- Customer

- Prescription

- Customer Order

- Invoice

- Frame

- Lenses

## الحالات

Approved
→ Awaiting Materials
→ Materials Available
→ Materials Issued
→ In Production
→ Awaiting QC
→ QC Passed
→ Ready For Delivery
→ Delivered

## الفني

تسجيل:

- Assigned Technician

- Started

- Completed

- Notes

# المرحلة 14 — QC, Breakage & Remake

## Quality Control

فحص:

- Power

- PD

- Height

- Frame

- Alignment

- Cosmetic Condition

## Failed QC

→ Rework

أو:

→ Remake

## Breakage

عند كسر عدسة:

Production Issue
→ Scrap

ويتم إنشاء أثر مخزني ومحاسبي.

مثال:

Dr Production Damage Expense
Cr Inventory

# المرحلة 15 — Accounts Receivable

إنشاء Subledger كامل للعملاء.

يشمل:

- Invoice

- Receipt

- Return

- Advance

- Credit/Debit Adjustment

- Allocation

## Aging

- Current

- 1–30

- 31–60

- 61–90

- +90

# المرحلة 16 — Accounts Payable

بنفس المفهوم للموردين:

- Purchase Invoice

- Payment

- Purchase Return

- Debit/Credit Adjustment

مع Supplier Aging.

# المرحلة 17 — Expenses

Expense:

- Type

- Expense Account

- Amount

- Beneficiary

- Payment Method

- Description

- Attachment

مثال:

Dr Rent Expense
Cr Cash

# المرحلة 18 — Manual Journals

شاشة القيود اليدوية للمحاسب.

تدعم:

- عدة Debit Lines.

- عدة Credit Lines.

- Description.

- Reference.

- Attachment.

- Approval.

- Posting.

مع صلاحيات مشددة.

# المرحلة 19 — General Ledger

دفتر الأستاذ يجب أن يعتمد فقط على القيود المرحلة.

يعرض:

- Account

- Date

- Journal Number

- Source

- Reference

- Debit

- Credit

- Running Balance

مع Drill-down إلى المستند الأصلي.

# المرحلة 20 — دفتر اليومية

Journal Report يعرض:

- رقم القيد.

- التاريخ.

- الحساب.

- Debit.

- Credit.

- المصدر.

- المستخدم.

- حالة القيد.

# المرحلة 21 — ميزان المراجعة Trial Balance

هذه شاشة وتقارير رئيسية مستقلة.

يدعم:

- تاريخ محدد.

- فترة مالية.

- سنة مالية.

- مستوى حساب معين.

- حسابات تفصيلية فقط.

- شجرة مجمعة.

الأعمدة:

| الحساب | الرصيد الافتتاحي مدين | الرصيد الافتتاحي دائن | حركة مدين | حركة دائن | الرصيد الختامي مدين | الرصيد الختامي دائن |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

القاعدة:

إجمالي المدين = إجمالي الدائن

في كل ميزان مراجعة صحيح.

ويمكن فتح أي حساب من الميزان للانتقال إلى General Ledger.

# المرحلة 22 — القوائم المالية

## قائمة الدخل

Revenue

- Sales Returns

- Discounts حسب النموذج
= Net Sales

ثم:

Net Sales

- COGS
= Gross Profit

ثم:

Gross Profit

- Operating Expenses
= Net Profit/Loss

## الميزانية العمومية

Assets

=

Liabilities + Equity

## Cash Flow

يمكن تضمين تقرير تدفق نقدي أساسي في V1 أو جعله ضمن المرحلة المالية المتقدمة.

# المرحلة 23 — إقفال الفترات

قبل الإقفال:

- لا توجد مستندات Draft مهمة.

- كل المبيعات المطلوبة مرحلة.

- المشتريات مرحلة.

- الصندوق مغلق.

- المخزون راجع.

- القيود متوازنة.

ثم:

Period Close.

بعد الإغلاق:

لا يسمح بالترحيل الطبيعي.

# المرحلة 24 — إقفال السنة المالية

في نهاية السنة:

- التأكد من إقفال الفترات.

- احتساب نتيجة النشاط.

- إقفال حسابات الإيرادات.

- إقفال المصروفات.

- نقل صافي الربح/الخسارة.

- ترحيله إلى Retained Earnings حسب السياسة.

- فتح السنة التالية.

- نقل أرصدة Balance Sheet Accounts.

مع حفظ Closing Journal كامل وعدم تعديل التاريخ السابق.

# المرحلة 25 — Opening Balances

عند تركيب النظام عند العميل:

## العملاء

Opening Receivables.

## الموردون

Opening Payables.

## المخزون

- Quantity

- Unit Cost

## الصندوق

Opening Cash.

## البنك

Opening Bank.

## General Ledger

Opening Journal.

ويجب أن ينتج منها ميزان مراجعة افتتاحي متوازن.

# المرحلة 26 — Returns & Cancellations

## Sales Return

يتحقق من:

- Invoice

- Delivery Date

- Return Period

- Commission Period

- Product Condition

ثم يعكس:

- Revenue

- Tax

- Receivable/Cash

- Inventory

- COGS

- Commission

## Purchase Return

يعكس:

- Inventory

- Supplier

- Tax

# المرحلة 27 — Commission Engine

بعد استقرار Sales وReturns.

## Rules

حسب:

- Employee

- Product

- Category

- Sale Type

## Settlement

- Daily

- Weekly

- Monthly

- Yearly

## Cycle

Open
→ Calculated
→ Reviewed
→ Approved
→ Closed

مع Snapshot.

# المرحلة 28 — Notifications

- Low Stock

- Out Of Stock

- Overdue PO

- Customer Order Delay

- Optical Job Delay

- Pending Approval

- Customer Due

- Supplier Due

# المرحلة 29 — Attachments & Printing

القوالب:

- Invoice

- Customer Order

- PO

- Receiving

- Return

- Receipt Voucher

- Payment Voucher

- Journal

- Customer Statement

- Supplier Statement

- Prescription

- Optical Job

والمرفقات:

- Prescription.

- Supplier Invoice.

- Payment Proof.

- Expenses.

# المرحلة 30 — Accounting Reports

التقارير المطلوبة كحد أدنى:

### General Accounting

- Chart of Accounts

- Journal

- General Ledger

- Trial Balance

- Opening Balance

- Account Statement

### Financial Statements

- Income Statement

- Balance Sheet

- Cash Flow

### Receivables

- Customer Balances

- Customer Statements

- Aging

### Payables

- Supplier Balances

- Supplier Statements

- Aging

### Cash & Bank

- Cash Movement

- Cash Closing

- Bank Movement

- Bank Reconciliation

### Inventory Accounting

- Inventory Valuation

- COGS

- Inventory Gain/Loss

- Scrap/Breakage Cost

# المرحلة 31 — Operational Reports

## Sales

- Daily/Monthly Sales

- Net Sales

- Discounts

- Returns

- Sales By Employee

- Sales By Product

## Purchasing

- Purchases

- Supplier Prices

- Open POs

- Supplier Performance

## Inventory

- Stock Balance

- Movement

- Low Stock

- Dead Stock

- Fast/Slow Moving

- Expiry

## Optical

- Jobs In Progress

- Delays

- Technician Performance

- Breakage

- Remake

- Lens Analysis

## Commissions

- Employee Commission

- Period Settlements

- Adjustments

# المرحلة 32 — Dashboard

Dashboard الإدارة:

- Sales Today

- Sales Month

- Gross Profit

- Net Profit

- Expenses

- Cash

- Receivables

- Payables

- Low Stock

- Open Orders

- Optical Jobs

- Best Products

- Best Employees

- Pending Approvals

# المرحلة 33 — Data Import

استيراد:

- Customers

- Suppliers

- Products

- Frames

- Lenses

- Prices

- Opening Inventory

- Opening Balances

Workflow:

Upload
→ Validate
→ Preview
→ Errors
→ Confirm
→ Audit

# المرحلة 34 — Security & Production Readiness

قبل العميل:

- Authorization على API.

- Rate Limiting.

- Secure Attachments.

- Input Validation.

- Secrets Management.

- HTTPS.

- Structured Logging.

- Correlation IDs.

- Health Checks.

- Audit Security Events.

- Idempotency للعمليات المالية.

- Concurrency Testing.

# المرحلة 35 — Backup / Restore / Updates

تجهيز:

- Database Backup.

- Backup Scheduling.

- Retention.

- Restore Verification.

- Pre-Update Backup.

- EF Migration Process.

- Application Version.

- Database Version.

- Post-Migration Health Check.

- Rollback/Recovery Procedure.

# المرحلة 36 — Testing

## Architecture Tests

استمرار اختبارات Clean Architecture الموجودة حاليًا.

## Domain Tests

لكل:

- Pricing

- Inventory

- Accounting

- Returns

- Commission

## Integration Tests

خصوصًا:

- Posting.

- Inventory Concurrency.

- Transactions.

- Returns.

- Payments.

## Accounting Invariants

يجب أن يكون لدينا Tests تثبت دائمًا:

Debit = Credit.

ولا توجد Journal Entry مرحلة غير متوازنة.

ولا يمكن حذف Journal Posted.

ولا يمكن الترحيل إلى Period Closed.

# المرحلة 37 — End-to-End Scenarios

لا يعتبر النظام مكتملًا إلا بعد نجاح السيناريوهات التالية:

### بيع نظارة نقدًا

Customer
→ Prescription
→ Order
→ Stock
→ Sale
→ Payment
→ Optical Job
→ Delivery
→ Journal.

### بيع نظارة آجل

→ Customer Receivable.

### بيع بعربون

→ Customer Advances
→ Final Invoice
→ Allocation.

### عدسة غير موجودة

→ Daily Request
→ PO
→ Receiving
→ Inventory
→ Production.

### شراء آجل

→ Inventory
→ AP
→ Supplier Payment.

### مرتجع بيع

→ Inventory + Accounting + Commission Reversal.

### كسر عدسة

→ Scrap + Expense + Replacement.

### جرد ناقص

→ Inventory Loss Journal.

### إغلاق يومي

→ Cash Reconciliation.

### إغلاق شهري

→ Trial Balance
→ Income Statement
→ Balance Sheet.

### إغلاق سنة

→ Closing Entries
→ Retained Earnings
→ New Fiscal Year.

# ترتيب التنفيذ الفعلي المقترح

الترتيب الذي أوصي به برمجيًا هو:

1. Foundation

↓

2. Accounting Core + Chart of Accounts

↓

3. Customers / Suppliers / Optical Master Data

↓

4. Purchasing

↓

5. Inventory + Costing

↓

6. Customer Orders

↓

7. Sales + Payments

↓

8. Optical Production

↓

9. Full AR/AP + Cash/Bank

↓

10. Expenses + Journals + GL

↓

11. Trial Balance + Financial Statements

↓

12. Returns

↓

13. Commissions

↓

14. Reporting / Dashboard

↓

15. Opening Balances / Import / Go-Live

# تعريف اكتمال الجزء المحاسبي

لن نعتبر Accounting Module مكتملًا إلا عندما يستطيع المستخدم تنفيذ الدورة التالية بالكامل:

Opening Balances
↓
Commercial Documents
↓
Automatic Journal Posting
↓
Journal
↓
General Ledger
↓
Customer/Supplier Subledgers
↓
Adjustments
↓
Trial Balance
↓
Period Closing
↓
Income Statement
↓
Balance Sheet
↓
Year-End Closing
↓
Opening New Fiscal Year

وعندما يتطابق:

General Ledger = Subledgers = Trial Balance = Financial Statements.

هذه ستكون نقطة القبول الأساسية للجزء المحاسبي.